- 附件3

南宁市2024年度土壤污染防治工作计划

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年，做好今年土壤污染防治各项工作意义重大。为深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，系统落实全国全区全市生态环境保护大会精神，以更高标准打好净土保卫战，保障土壤生态环境安全，编制本计划。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，系统落实全国全区全市生态环境保护大会精神，按照南宁市委、市政府决策部署，以改善土壤生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，分解落实重点任务，突出阶段性工作重点与工作目标，明确各相关部门责任，统筹部署2024年土壤污染防治各项工作，强化土壤污染风险管控，以更高标准打好净土保卫战，保障土壤生态环境安全，奋力为建设美丽南宁谋新篇、创新局。

- 二、主要目标指标

坚持以保障农产品质量安全、人居环境安全和坚决遏制土壤污染事故发生为底线目标，对照“十四五”目标及时序进度要求，实现全市受污染耕地安全利用率不低于92%，重点建设用地安全利用得到有效保障，实施污染管控的优先监管地块比例累计不少于75%，地下水国控区域点位水质保持稳定，地下水型饮用水水源和污染风险监控点位水质总体保持稳定。

- 三、2024年度工作任务

根据中央、自治区和南宁市关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，结合《南宁市土壤污染防治“十四五”规划》实施进度，开展土壤污染防治工作，具体工作任务详见《2024年度土壤污染防治重点工作任务清单》（附件3-1）。

- 四、组织保障

（一）加强组织领导

各县（市、区）人民政府和开发区管委会作为土壤污染防治工作的责任主体，要切实加强组织领导，落实年度工作计划，细化分解目标任务，层层抓好落实。南宁市各有关部门要加强统筹协调、密切配合，细化责任分工，加强帮扶指导，共同推动各项重点任务落地见效。

（二）加强资金保障

进一步拓宽多元化资金筹措渠道，确保土壤、地下水污染防治工作顺利开展。加强重点项目谋划，主动争取中央、自治区生态环境专项资金支持；落实环保投入责任，加大本级配套资金投入；督促污染责任主体落实法律义务，切实承担污染治理的经济责任。

（三）强化责任考核

严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，将土壤和地下水污染防治相关工作任务纳入生态环境保护“党政同责、一岗双责”目标责任书。加强生态环境保护工作履职情况考核结果运用，将考核结果作为党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。加强问责问效，对污染防治攻坚战任务进展严重滞后、区域生态环境问题突出的予以通报批评。

附件：3-1．2024年度土壤污染防治重点工作任务清单

3-2．2024年土壤、地下水生态环境保护目标指标

- 附件3-1

- 2024年度土壤污染防治重点工作任务清单

| 序号 | 主要 任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化土壤污染源头防控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 严格控制涉重金属行业重点污染物排放 | 动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，及时将新、改、扩建涉重金属项目或企业纳入管理，纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业，对大气污染物的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测。持续深入实施重金属减排工程，以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，加快落后产能淘汰，引导和支持重有色金属采选、冶炼、涉重金属无机化合物工业等行业企业实施清洁生产，强化涉重金属工业园区管理。全市重点行业重点重金属污染物减排目标控制不新增。严格落实重点行业企业新、改、扩建涉重金属项目的重点重金属污染物排放总量控制要求，按照1:1的“等量替代”执行。依法将涉重金属重点行业企业纳入排污许可管理，重点行业企业适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，要对排污许可证进行变更，并在其排污许可证上体现变更后的重金属污染物排放总量要求；重点行业减排企业，其排污许可证需载明削减措施、减排量。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、工信局、市场监管局、行政审批局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 2 | 深入开展耕地周边涉镉等重金属污染源排查整治 | 本着“应查尽查、分阶段应治尽治、边查边治”的原则，持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作，根据年度建设项目环境影响评价、排污许可变更、粮食质量安全风险监测等最新情况，更新污染源整治清单，年内至少要将1家企业纳入污染源整治清单，并对应制定整治方案，限期完成整治销号；完成2023年污染源整治清单问题整改并开展“回头看”。全面推进重有色金属、石煤、硫铁矿等涉重金属矿区以及涉镉等重金属排放企业（关停）历史遗留固体废物排查整治工作，积极申报项目，争取中央、自治区生态环境专项资金支持；配合自治区推进南宁市4个重点县（市、区）和1个开发区耕地土壤重金属污染成因排查整治工作，推动耕地污染断源工作落实。 | 市生态环境局 | 市农业农村局、自然资源局、粮食和储备局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 3 | 加强矿产资源开发利用过程的土壤污染防控 | 严格控制矿产资源开发利用过程中的生态破坏和环境污染，加强矿山生态恢复，实施边开采边治理。加强对矿产资源开发利用过程中产生的废石、尾矿、冶炼废渣等固体废物的资源化利用，从源头上减少废气、废水、废渣等污染物排放，降低对周边土壤等生态环境的污染风险。完善矿产资源开发利用过程中的环境监管制度，加强执法力度，落实“谁开发，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，确保生态保护和污染防治措施有效实施。 | 市自然资源局、生态环境局 | 市工信局、应急局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 4 | 压实土壤污染重点监管单位监督责任 | 完成年度土壤污染重点监管单位名录制定，督促土壤污染重点监管单位依法落实土壤污染隐患排查、有毒有害物质排放报告、自行监测、信息公开等相关工作；督促涉及设施、设备或者建（构）筑物拆除的企业依法备案土壤污染防治工作方案；以2021年完成土壤污染隐患排查的重点监管单位为对象，分批推进隐患排查“回头看”工作任务，到2024年底完成率累计达到80%以上。配合自治区开展重点监管单位周边土壤和地下水环境监测。以化工、有色金属行业为重点，推动一批土壤污染隐患大、污染问题突出的企业实施绿色化改造以及清洁生产改造。探索在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、工信局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 5 | 强化固体废物及危险废物监管 | 继续推进“无废城市”建设工作。强化废弃电器电子产品回收处置监督管理，严格查处非法处置行为。加强部门信息共享和联动执法，严厉打击查处非法跨境转移危险废物等违法行为。加强机动车维修拆解行业产生的废铅蓄电池、废矿物油管理。全面禁止洋垃圾入境；全面实施垃圾分类工作，推进提升全市生活垃圾焚烧炉渣综合利用能力。加强危险废物规范化管理，开展2024年危险废物专项整治行动和危险废物规范化环境管理评估；规范危险废物产生、转移和利用处置行为，全面实现危险废物全过程管理和无害化处理。 | 市生态环境局、公安局、交通运输局、住建局、商务局、市政园林局、南宁邮局海关、南宁吴圩机场海关 | 市发展改革委、工信局、南宁海事局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 6 | 持续推进化肥化学农药减量化和农业废弃物资源化利用 | 继续实施化肥减量增效示范及肥料包装废弃物回收处理试点工作；深入开展田间试验和技术培训等测土配方施肥基础性工作，推广测土配方施肥技术。持续推进化学农药使用减量增效，全市粮食作物统防统治覆盖率和主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到自治区下达的任务要求。加强农用薄膜污染防治。完善农药包装废弃物回收处理相关制度，建立长效机制。 | 市农业农村局、供销社 | 市生态环境局、工信局、市场监管局、发展改革委、自然资源局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 二、扎实推进耕地安全利用和风险管控 |  |  |  |  |  |
| 7 | 强化耕地安全利用和风险管控 | 推进农用地安全利用和严格管控类耕地风险管控有关工作，并开展严格管控类耕地风险管控措施落实情况遥感监测，确保受污染耕地安全利用率达到国家和自治区考核要求，严格管控类耕地全部落实风险管控措施。加快推进耕地土壤环境质量类别动态调整。加强受污染耕地粮食质量安全监控，抓好粮食收储和流通环节监管，严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场和食品生产企业。继续推进宾阳县农用地安全利用项目实施，年内完成总工程量的80%以上；江南区延安镇那究坡历史遗留废渣治理项目完成土壤污染状况调查（初步调查和详细调查）及风险评估。 | 市农业农村局、生态环境局、市场监管局、粮食和储备局 | 市自然资源局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 三、有效管控建设用地土壤污染风险 |  |  |  |  |  |
| 8 | 严格建设用地准入管理 | 依法组织开展土壤污染状况调查报告评审和建设用地土壤污染状况初步调查监督检查，督促以用途变更为“一住两公”的地块为重点依法开展土壤污染风险管控和修复（包括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等），对于未落实土壤污染风险管控和修复相关措施的地块，不予办理出让、划拨手续，坚决杜绝违法违规再开发利用行为。探索“环境修复+开发建设”模式，进一步优化准入管理机制。强化疑似污染地块和污染地块监管，更新公布2024年度污染地块名录，督促做好风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作。未进行土壤污染状况调查或未达到风险管控、修复目标的疑似污染地块和污染地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 市生态环境局、自然资源局 | 各有关职能部门 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 9 | 落实优先监管地块污染管控 | 持续开展关闭搬迁企业地块摸排，动态更新优先监管地块清单；针对清单内地块，按要求组织开展重点监测、环境监测，推进土壤污染状况调查和风险评估，根据实际情况划定管控区域、实施土壤污染管控，保护人体健康和周边环境安全。以2024年3月底的优先监管地块清单为基数，在2024年实施污染管控的优先监管地块比例累计不少于75%。 | 市生态环境局 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 10 | 推进污染土壤绿色低碳修复 | 鼓励有条件的地方探索污染土壤“修复工厂”建立，促进修复后土壤资源化利用。积极引导绿色低碳理念贯穿土壤污染风险管控和修复全过程，探索在土壤污染防治相关资金使用和政府采购等活动中推动落实绿色化、低碳化有关要求，鼓励使用绿色低碳修复材料、装备和技术，推进风险管控和修复全过程减污降碳协同增效。 | 市生态环境局 | 市自然资源局、住建局、财政局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 11 | 规范从业单位和个人信用管理 | 定期将辖区土壤污染状况调查报告评审情况在市生态环境主管部门官网公开；市生态环境主管部门按要求组织开展建设用地土壤污染状况调查活动监督检查，并视情况对检查结果进行通报，进一步强化建设用地土壤污染风险管控和修复从业活动质量管理。督促从业单位和个人依法将相关活动信用信息在“建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录系统”进行登记。鼓励组织实施土壤污染风险管控和修复的业主单位登录系统，查询信用记录、评审一次性通过率等信息，选择合适的从业单位和个人。 | 市生态环境局 | 市自然资源局、发展改革委、市场监管局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 四、扎实推进地下水污染防治工作 |  |  |  |  |  |
| 12 | 持续开展地下水污染状况调查评估 | 配合自治区开展“一企一库、两场两区”等地下水污染源调查评估，一类化工园区及其周边地下水环境状况调查与风险评估，重点矿山开采区及尾矿库地下水污染调查，垃圾填埋场及周边地下水环境状况调查评估，地下水污染防治重点区划定等工作。结合南宁市双源周边地下水环境状况调查评估项目调查成果，谋划和实施地下水污染风险管控与修复项目。 | 市生态环境局 | 市水利局、自然资源局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 13 | 加强地下水型饮用水水源安全保障 | 配合自治区开展地下水型饮用水水源地及其周边地下水环境状况调查与污染风险隐患排查，建立污染源和潜在污染源清单。按要求配合开展地下水生态环境保护工作年度评估和地下水环境质量考核，针对人为因素导致不达标的考核点位编制水质达标或保持（改善）方案并采取相应措施。 | 市生态环境局 | 市水利局、自然资源局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 五、扎实推进土壤重点项目建设 |  |  |  |  |  |
| 14 | 强化专项资金和项目管理 | 各县（市、区）、开发区及生态环境、农业农村、自然资源等部门紧扣在产企业土壤污染源头管控、涉重金属矿区历史遗留固体废物整治、优先管控地块风险管控、关闭搬迁地块污染管控、农用地安全利用、“无废城市”创建等土壤污染防治重点任务，围绕土壤与地下水污染防治“预储备项目清单”，以解决突出问题为导向，按计划完成项目储备等前期工作，尤其加快推进涉重金属矿区历史遗留固体废物整治项目入库。严格项目全过程监管，强化资金绩效评价及结果应用，有力推进项目建设，提高资金使用效益。力争到2024年底，2021年、2022年获得中央补助资金的项目完工率和资金执行率达到90%以上；2023年、2024年获得中央补助资金的项目开工率达到100%，资金执行率分别达到80%和52%以上。对项目储备不足或资金使用低效、无效的，导致我市土壤污染防治资金获得额度被扣减的县（市、区）政府和开发区管委会予以通报批评。 | 市生态环境局 | 市财政局、自然资源局、农业农村局等 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 六、健全土壤生态环境监管体制机制 |  |  |  |  |  |
| 15 | 完善土壤污染风险管控与修复标准体系 | 配合自治区推进《赤泥堆场原位生态修复技术规范》《赤泥路用环境污染防控技术规范》《建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南》《矿区历史遗留固体废物排查技术规范》《污染土壤烧结制墙体材料污染技术规范》《地下水环境监测井建设与验收》等广西地方标准的研究与制定。 | 市生态环境局 | 市工信局、自然资源局、交通运输局、水利局、市场监管局 |  |
| 16 | 建立健全部门联动监管和信息共享机制 | 进一步强化相关部门间农用地安全利用和粮食质量安全监管协作，加强粮食收购、食品安全监管等环节的联动把关，合力推进耕地风险管控工作措施落实。不断完善相关部门间的建设用地土壤污染联动监管机制，细化准入管理要求，确保土壤污染风险管控与修复责任落实，形成发现问题、解决问题的管理闭环；将疑似污染地块、污染地块空间信息叠加至国土空间规划“一张图”。建立健全历史遗留废弃矿山综合治理信息共享机制，自然资源部门将发现需要开展污染治理的历史遗留矿山基本信息提供给生态环境部门，由生态环境部门、自然资源部门分别牵头开展污染治理、生态修复。健全各相关部门地下水环境联动管理工作机制，实现地下水监测信息互联互通。 | 市农业农村局、粮食和储备局、生态环境局、自然资源局、水利局、市场监管局、南宁水文中心等按职责分工负责 | 市工信局、住建局、应急局、大数据发展局 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |
| 17 | 依法开展土壤和地下水生态环境保护行政执法 | 健全土壤环境执法工作机制。依法将土壤污染防治相关工作纳入日常执法范畴。严厉打击危险废物非法倾倒或填埋等土壤污染违法行为，对涉嫌污染土壤造成人身或财产损害的线索，及时移送司法机关。配合开展污染土壤生态环境损害调查评估，落实生态环境损害赔偿制度。强化突发环境事件土壤应急处置能力，将防止土壤环境污染内容纳入突发环境事件应急预案。提升土壤环境执法和应急装备水平，配备便携式污染检测仪器、无人机等设备，组织开展相关技术培训。鼓励设立土壤污染防治执法和监管技术支撑团队。 | 市生态环境局 | 市司法局、公安局、中级人民法院、人民检察院 | 各县（市、区）人民政府，开发区管委会 |

附件3-2

2024年土壤、地下水生态环境保护目标指标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 2024年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤生态环境 | 1 | 受污染耕地安全利用率（%） | 不低于92% |
|  | 2 | 重点建设用地安全利用① | 得到有效保障② |
|  | 3 | 实施污染管控的优先监管地块比例（%） | 累计不少于75% |
| 地下水生态环境 | 4 | 地下水区域国控点位水质 | 乐州村乐州1队：Ⅳ类 |
|  |  |  | 甘蔗研究所：Ⅴ类 |
|  | 5 | “双源”点位水质 | 总体保持稳定 |
| 注：①重点建设用地指用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地（简称“一住两公”）的所有地块。其中，“一住两公”的确定以《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）为准。 ②得到有效保障是指原则上应确保重点建设用地不出现违法违规开发利用情况，即用途变更为“一住两公”的所有地块在供地前须完成土壤污染状况调查；对存在违法违规开发利用的，依法处理处罚，并督促整改到位，确保人居环境安全，守住保障“住得安心”底线。“十四五”期间“重点建设用地安全利用率”每年达到100%，或者达到95%以上且对存在违规开发利用的地块全部依法处理处罚到位，并督促整改到位（即未对人居环境造成风险）的，认定为得到“有效保障”。 |  |  |  |