# 附件1

2024年度南宁市水污染防治工作计划

为贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，落实《广西2024年度水污染防治工作计划》重点工作相关要求，推动全市水生态环境质量持续改善，编制本工作计划。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，系统落实全国、全区、全市生态环境保护大会精神，统筹水资源、水环境、水生态治理，重点解决突出水生态环境问题，以更高标准深入打好碧水保卫战。以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，以改善水生态环境质量为核心，分解落实重点任务，突出阶段性工作重点与工作目标，明确属地政府和相关部门责任，统筹部署2024年水污染防治各项工作，以高水平保护推动高质量发展，为奋力开创新时代壮美广西建设新局面提供坚实的首府水生态环境保障。

# 二、主要目标

水环境方面，2024年，全市主要流域地表水水质优良比例达到100%，国家、自治区考核断面水质达到考核要求；县级及以上集中式饮用水水源水质达标率100%，“千吨万人”农村饮用水水源水质达标率进一步提升；巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制，持续推进县级城市黑臭水体治理，武鸣区、横州市2024年底实现建成区黑臭水体基本消除。

水资源方面，2024年，全市纳入国家和自治区重点流域水生态环境保护规划的江（河）生态流量均达到保障目标要求。

水生态方面，2024年，湿地生态系统进一步改善，水生生物多样性保护水平有效提升，水源涵养区、河湖生态缓冲带等水生态空间保护修复初见成效。有序推进美丽河湖保护和建设，打造“人水和谐”的美丽河湖优秀典范。

三、2024年度工作任务

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《南宁市厚植生态环境优势推动绿色发展迈出新步伐实施方案》、《南宁市深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《南宁市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，以及2024年南宁市政府工作报告及全国、全区、南宁市生态环境保护工作会议等工作部署，开展水污染防治工作，具体工作任务详见《2024年重点工作任务清单》（附件1-1）。

# 四、全面加强组织实施

全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，将水污染防治相关工作任务纳入党政领导生态环境保护目标责任书，相关考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要参考。各县（市、区）人民政府，各开发区管委会对本行政区域内的水生态环境保护工作负总责，根据实际情况和部门职责确定牵头单位、配合单位、责任单位，落实各项工作任务，加大资金投入，抓好工作落实，确保本行政区域内的地表水、集中式饮用水、水功能区、入河排污口排查整治、黑臭水体治理等达到年度目标要求。各牵头单位和配合单位依据《2024年重点工作任务清单》，加强指导，密切配合，形成强大合力，全力推进各项工作任务落实。市生态环境局加强统筹协调和指导帮扶，重要情况及时向市人民政府报告。

附件：1-1．2024年重点工作任务清单

# 附件1-1

# 2024年重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巩固深化水污染治理 |
| （一）工业污染防治 |
|  | 加强工业企业监管 | 加强散乱污企业整治，对不符合产业政策和规划布局、违法违规生产经营、污染物不能达标排放的工业企业，采取“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”等措施，实施分类整治。 | 市工业和信息化局、市生态环境局 | 市发展改革委、市自然资源局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 集中治理工业集聚区水污染 | 强化各级工业集聚区污染集中治理，深入开展园区水污染整治，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。完善伶俐工业园区、六景工业园区、明阳工业区、宾阳县黎塘工业园区等工业集聚区污水收集与处理设施建设，2024年新开工建设六景工业园区水质净化厂、伶俐水质净化厂。 加强工业集聚区污水集中处理设施运行监管及超标情况预警，重点加大对南宁高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、广西—东盟经济技术开发区、南宁市综合保税区、广西良庆经济开发区、宾阳县黎塘工业园区、南宁仙葫经济开发区、南宁江南工业园区、南宁六景工业园区、南宁市邕宁新兴产业园区、隆安华侨管理区、南宁市伊岭工业集中区、上林县象山工业集中区、明阳工业区等14个工业集聚区涉水企业的监管力度，开展工业园区污水收集处理排查整治，对工业集聚区污水集中处理设施监控系统运行情况的现场检查，监督检查重点排污单位安装使用自动监测设备并与生态环境部门联网的情况，确保污水集中处理设施稳定运行、出水达标排放。 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市行政审批局按职责分工 | 市发展改革委、市地下管网与水务中心 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会，绿城水务公司、市排水公司 | 全年 |
|  |  | 鼓励纺织、造纸等高耗水、高排放企业开展智能化绿色化改造，减少水耗及污染物排放。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革委、市水利局、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 无法被城镇污水处理厂有效处理或影响出水达标的纳管企业，应依法限期其污水退出管网；经评估可继续接入市政管网由城镇污水处理厂集中处理的，推动其排水许可证应发尽发，督促工业企业依法持证排水排污、按证排水排污。 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管综合执法局按职责分工 | 市工业和信息化局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会、绿城水务公司、市排水公司 | 全年 |
| （二）城镇生活污染防治 |
|  | 加快城镇污水处理设施建设与改造 | 加快城镇污水处理设施建设与改造：到2024年底，南宁市生活污水集中收集率稳定达到75%以上，横州市达到46%以上；各县城平均污水处理率力争达到95%以上；全市镇级污水处理厂平均运行负荷率达到65%以上（处理规模为3000m³/d及以上的除外），现有城镇污水处理厂进水BOD浓度低于100 mg/L的，要制定实施系统化整治方案，明确管网排查改造、清污分流、工业废水和工程疏干排水清退、溯源执法等措施。持续开展城镇生活污水处理厂新建、改扩建，加快推进沙井、马巢河等水质净化厂建设。到2024年底，2024年市区水质净化厂平均进水BOD浓度达到75毫克/升。 | 市住房城乡建设局 | 市地下管网与水务中心、市发展改革委、市生态环境局、市城管综合执法局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会、绿城水务公司、市排水公司 | 年底前 |
|  | 全面加强配套管网建设 | 持续开展镇级污水处理设施配套管网建设，优先补齐镇区污水管网空白，推进常住人口5万以上的建制镇建成区收集管网全覆盖。2024年全市力争完成建设改造污水管网长度79公里以上。继续推进城市建成区生活污水管网排查检测，查清污水管网覆盖现状、功能状况、错接混接漏接等基本情况及排水户接入情况，形成管网排查检测报告，根据管网排查检测结果，制定实施年度建设改造计划，推进建成区范围内生活污水管网错接混接漏接改造、老旧管网更新、破损修复、清淤疏浚等工程。对暂时未能按规划实施雨污分流改造的合流制排水系统采取截流、调蓄、治理、雨前清淤等措施，减少雨天溢流污染。 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会、绿城水务、市排水公司、市勘测院 | 年底前 |
|  | 推进污泥处理处置 | 所有城镇污水处理设施污泥按照相关规定进行无害化处理处置。 | 市住房城乡建设局 | 市生态环境局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| （三）农业农村污染防治 |
|  | 加强农业面源污染治理 | 实施化肥农药减量增效行动，大力推进测土配方施肥，推广应用机械施肥、种肥同播、水肥一体化等措施，提高肥料利用效率，积极推广缓释肥料、水溶肥料、微生物肥料等新型肥料，拓宽畜禽粪肥、秸秆和种植绿肥的还田渠道，在更大范围推进有机肥替代化肥，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染；推进科学安全用药，强化农药使用安全风险监测，防止超范围、超剂量、超时限使用农药，严禁非法使用禁用农药、高毒农药、限用农药、未登记农药，推广新型高效植保机械，推进精准施药，提高农药利用效率，推行统防统治与绿色防控融合，提高防控组织化程度和科学化水平。到2024年，全市主要农作物化肥利用率达到41%。 | 市农业农村局 | 市供销社、市发展改革委 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 持续开展畜禽养殖污染治理，推进畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率全覆盖，95%以上畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用计划，95%畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用台账；2024年，各县（市、区）畜禽粪污综合利用率达到80%以上。 | 市农业农村局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 大力发展以生态健康养殖为主的陆基圆（方）池循环水养殖、工厂化循环水养殖等设施渔业；在水产养殖主产区推进养殖尾水处理，推动创建自治区级健康养殖骨干基地水产养殖尾水达标排放或循环利用。 | 市农业农村局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 加快农村环境综合治理 | 推进农村生活污水治理、农村黑臭水体治理和农村生活垃圾治理，改善人居环境。2024年，全市农村生活污水治理率达到32%以上。 | 市生态环境局、市农业农村局、市住房城乡建设局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
| （四）船舶、港口污染防治 |
|  | 积极治理船舶污染 | 强化运行船舶污染物排放、接收、转运、处置监管，保障港口船舶污染物接收、转运及处置设施运转良好。依法对达到强制报废船龄的运输船舶进行强制报废，不得再投入使用，投入使用的沿海船舶和内河船舶应符合《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018）等相关环境保护标准。 | 南宁海事局、市交通运输局 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管综合执法局、南宁船舶检验中心 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 增强港口码头污染防治能力 | 提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置，开展港口、码头排污口的排查整治工作，加快推进南宁市老码头综合整治提档升级，实施南宁市港口、码头环境问题综合整治。 | 市交通运输局 | 南宁海事局、市生态环境局、市住房城乡建设局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| （五）汛期污染防治 |
|  | 强化汛期污染防治 | 增加流域汛前隐患排查和汛期污染监管有关要求。持续开展国控断面汛期污染强度监测分析，对汛期污染强度高的断面所在流域开展溯源排查。加强汛期巡河管护，及时发现、通报、处理处置流域环境问题，加强饮用水水源汛期污染风险防范，保障饮水安全。 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局、农业农村局、水利局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| （六）入河排污口和水功能区管理 |
|  | 深化入河排污口监督管理 | 加强入河排污口监管。结合“双随机，一公开”监管工作开展入河排污口抽查监测，抽查比例及频次为：每半年一次，每次抽查比例不低于辖区内工矿企业、各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口总数量的10%。 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市水利局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前（上下半年各一次） |
|  |  | 持续推进入河排污口排查整治。2024年底前，深入开展武鸣河、清水河、八尺江流域等国控断面所在河流及其支流、县级及以上饮用水水源地所在河流的入河排污口排查，全面排查工业园区入河排污口，基本完成已查明排污口的溯源，完成需要整治排污口任务的70%。 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市水利局、市农业农村局、市城管综合执法局按职能负责指导开展本行业排污口整治和监督执法。 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 实施南宁市入河排污口规范化建设（一期）项目，推动构建“受纳水体—入河排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市水利局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 加强水功能区管理 | 加强水功能区监管，定期开展水功能区跨县（市、区开发区）交界断面水质监测。全市清水河安宁、坡桑、廖平桥，武鸣河叮当、濑派电站5个自治区级水功能区水质达到自治区考核要求。2024年，南宁市主要江河水库水功能区水质达标率目标达到91%以上、南宁市列入国家最严格水资源管理制度考核评价范围水功能区达标率100%、国家考核断面达标率100%。 | 市生态环境局 | 市水利局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
| 二、深入推进水生态保护 |
|  | 深入城市黑臭水体治理攻坚 | 巩固建成区原有黑臭水体系统治理，根据排查情况制定实施整治方案，开展黑臭水体及入河排污口常态化巡查检查，建立防止返黑返臭的长效机制。按照县级城市黑臭水体整治方案推进县级城市黑臭水体治理，到2024年，武鸣区东门河、横州市香稻溪、邓塘小溪、九曲塘小溪黑臭水体基本消除。 | 市住房城乡建设局 | 市生态环境局、市水利局、市城管综合执法局、市农业农村局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 在县级以上城市建成区、直接影响城市建成区黑臭水体治理成效的城乡结合部，以及城市实际开发建设区域（主要为企事业单位、居民住宅等）范围内，配合自治区开展省级城市黑臭水体整治环境保护行动。 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 11月底前 |
|  |  | 开展2024年度城市建成区以及横州市黑臭水体整治环境保护督导检查，推进县城黑臭水体整治。 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市发展改革委 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 9月前 |
|  | 保障饮用水水源安全 | 地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源（市生态环境局牵头）、供水厂出水（市住房城乡建设局负责城市供水厂、市水利局负责乡镇供水厂）和用户水龙头水质（市卫生健康委牵头）等饮水安全状况，依法定期向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质状况。 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市水利局、市卫健委按职责分工 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 加强饮用水水源地规范化建设，有序推进水源地规范化建设和县级及以上城市备用水源地建设，推进市区邕江老口、宾阳、横州、武鸣等地饮用水水源保护区规范化建设， 强化风险防控，提高调控应急处置能力。到2024年底，完成隆安、马山县城饮用水水源保护区划定。实施“千吨万人”农村饮用水水源水质提升方案，加快完善水质净化消毒设施配套改造，规范设施设备运行管理，确保“千吨万人”饮用水水源地水源达标率不断提升。 | 市生态环境局、市水利局按职责分工 | 市卫健委、市农业农村局、市文化与旅游局、市林业局、市自然资源局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 持续开展饮用水水源地环境问题排查整治，加快推动环境问题整改。 | 市生态环境局 | 市水利局、市住房城乡建设局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 开展全市集中式饮用水水源地基础信息调查和环境状况的评估，定期评估区域流域水源地管理状况。 | 市生态环境局 | 市水利局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 开展水生态监测和评价 | 开展邕江流域水生态基础状况调查及评估。 | 市生态环境局、农业农村局 | 市水利局、市林业局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 实施水生态修复 | 推进大王滩水库河湖生态缓冲带修复，通过实施流域综合整治、加强土著鱼类种群培育等措施恢复右江、郁江等土著鱼类（以重现土著鱼类为目标的水体清单见附件1-6）。 | 市农业农村局、市水利局、大王滩水库管理处按职责分工 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 加强重点河湖水生态保护 | 加强大王滩水库水生态保护，控制富营养化水平，防范高温少雨时段水华风险，确保水质稳定达标。加快大王滩库区除险加固工程建设，尽快完善生态流量下泄设施。 | 大王滩水库管理处 | 市水利局 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  | 推进美丽河湖建设 | 有序推进美丽河湖保护与建设，申报邕江、心圩江、明月湖等美丽河湖。 | 市生态环境局 | 市水利局、市住房城乡建设局、市文化和旅游局、市农业农村局等 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
| 三、严格落实水资源管理 |
|  | 控制用水总量 | 实行最严格水资源管理制度，到2024年，全市用水总量达到2024年自治区下达指标要求。 | 市水利局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 强化用水定额管理 | 强化用水定额管理，严格执行用水定额标准，开展节水评价、用水定额管理、取水许可审批、用水计划、水资源费收取、节约用水监督检查。对纳入取水许可管理的单位和用水大户实行计划用水管理，按年度统计用水情况，按照《广西取用水管理专项整治行动整改提升工作实施方案》分批次组织实施整改。 | 市水利局、市住房城乡建设局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 提高用水效率 | 抓好工业节水。工业企业生产、进口、销售的有强制性用水效率标准的用水产品、设备必须符合相应的强制性用水效率标准。建立工业企业节水管理制度，采用先进技术、工艺和设备，采用循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，降低用水消耗，提高水的重复利用率，到2024年底，全市规模以上工业用水重复利用率达到自治区下达指标要求。 | 市工业和信息化局 | 市水利局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 对公共供水管网进行更新改造和维护管理，加快对运行使用年限长及老城区漏损严重供水管网的更新改造，2024年全市公共供水管网漏损率持续降低，力争到2025年保持控制在9%以内。 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市行政审批局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 加大农业节水力度，补齐灌溉排水短板，提高水资源利用效率，2024年，新建高标准农田、改造提升高标准农田、统筹发展高效节水灌溉农田、全市农田灌溉水有效利用系数达到自治区下达指标要求。 | 市水利局、市农业农村局 | 市发展改革委 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  |  | 开展万元工业增加值用水量指标等用水效率评估，到2024年，全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到自治区下达指标要求。 | 市水利局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市市场监管局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 年底前 |
|  | 促进再生水循环利用 | 加强城镇生活污水再生利用，以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施。严格执行国家规定水质排放标准，通过就近回补、逐段补水的方式推动城镇生活污水再生用于城市河道、湖泊、湿地生态补水等市政用水和工业生产。 | 市住房城乡建设局 | 市水利局、市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 加强工业水再生利用，大力推动企业开展节水改造和水效对标，推进企业内部工业用水循环利用。推进企业开展工业用水循环利用，推进污水资源化利用。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革委、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 严格钢铁、火电、化工、制浆造纸、冶炼、印染等建设项目水资源论证，具备再生水使用条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。 | 市水利局、市行政审批局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 推进农业农村污水资源化利用，积极探索符合农村实际、低成本的农村生活污水治理技术和模式，研究农村黑臭水体治理措施，推动形成相关设备环保产业。 | 市农业农村局、生态环境局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市科技局、市水利局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 积极配合自治区开展污水“近零排放”科技创新试点工程，鼓励研发低成本、高性能、高适用的工业废水处理集成技术和装备，组织筛选具有经济效益的节水治污技术和示范项目，并重点支持和推动。 | 市科技局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市水利局、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 积极推进节水型城市创建，开展城市节水相关基础设施改造工作。逐步提高再生水利用率。推进南宁市典型地区再生水利用配置试点城市建设，到2024年底，南宁市再生水利用率达到30%以上。 | 市住房城乡建设局、市水利局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 保障生态流量 | 加强水利工程调度，提升水体自净能力。规范小水电站生态流量泄放，落实《关于印发广西生态流量保障工作方案及自治区级级生态流量保障重点河湖名录（第一批）的通知》要求，贯彻实施郁江生态流量保障实施方案，提升红水河、郁江等重点河流生态流量保障水平，协调推动八尺江生态流量保障。 | 市水利局 | 市生态环境局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| 四、切实强化水环境风险防控 |
|  | 防范水污染风险 | 涉水企业事业单位要完善突发环境事件应急预案，按照突发环境事件应急预案储备应急物资，定期开展应急演练，做好应急准备，防范水污染风险。 | 市生态环境局 | 市水利局 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 加强医疗污水处理监管，完善应急处置机制。 | 市生态环境局、市卫生健康委 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 加强有毒有害水污染物风险防控，强化排放有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者环境风险评估和环境安全隐患排查。 | 市生态环境局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成全区重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，按照编制完成的相应方案开展应急演练，完善方案内容。 | 市生态环境局 | 市应急局、市工业和信息化局、市水利局、市交通运输局、市自然资源局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 加强与百色、崇左、河池、来宾等市县交流与协作，做好跨市（县）流域上下游突发水污染事件联防联控工作。 | 市生态环境局 | 市应急局、市水利局、南宁海事局等 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
| 五、着力推进重点流域综合治理攻坚 |
|  | 清水河 | 对清水河上林境内流域开展溯源排查整治，强化汛期污染监管，及时清理清水河及其支流（狮螺江）河道水葫芦，完善上林城镇、农村污水处理设施及配套管网建设，提升污水处理厂进水浓度及负荷率，确保上林—宾阳交界断面坡桑断面稳定达标（Ⅲ类水质目标）。 | 上林县人民政府 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 |  | 全年 |
|  |  | 强化养殖污染控制，做好汛期规模养殖场风险隐患排查整改。 | 上林县、宾阳县人民政府 | 市生态环境局 |  | 全年 |
|  |  | 实施清水河（宾阳段）水污染防治工程项目，推进黎塘监狱生活区、监区、廖平市场周边居民生活污水收集，统一纳入黎塘监狱污水处理设施处理并达标排放。 | 宾阳县人民政府、广西黎塘监狱 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 |  | 全年 |
|  |  | 完成南河入河排污口排查整治，重点对永凯纸业、廖平糖厂、廖平农场范围内排水大户企业强化监管。推进黎塘工业园区污水管网建设和错混接改造，实现污水应收尽收，开展布宁河流域治理。 | 宾阳县人民政府 | 市生态环境局、市住房城乡建设局、市工业和信息化局 |  | 全年 |
|  | 武鸣河 | 加强东门河黑臭水体治理，推进香山河、武鸣河（西江段）等流域整治，强化城镇生活污水治理，推进城区污水管网建设和错混接改造，提升城南水质净化厂负荷率，减少生活污水直排，确保武鸣区镇级污水处理厂正常稳定运行。强化汛期污染监管，加强流域内畜禽养殖污染防治，推进粪污资源化利用。 | 武鸣区人民政府 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 |  | 全年 |
|  |  | 推进广西—东盟经开区、伊岭工业集中区、大皇后村等园区、片区“小散乱污”企业排查整治，完善片区雨污分流，确保企业污水处理设施正常运行。 | 武鸣区人民政府 | 市住房城乡建设局、市生态环境局、市工业和信息化局 |  |  |
|  |  | 加强武鸣区、东盟经开区、隆安县等县区、开发区间的交流协作，开展流域联合整治、联合执法、联合监测。 | 市生态环境局 | 南宁生态环境监测中心 | 武鸣区、隆安县人民政府、东盟经开区管委会 | 全年 |
|  | 郁江（邕江） | 推进邕江及老口国控断面上游三条内河（马巢河、石灵河、石埠河）入河排污口整治（入河排污口清单详见附件1-4），确保老口国控断面稳定达标（Ⅱ类及以上）。 | 市住房城乡建设局 | 市城管综合 执法局、市生态环境局 | 青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区人民政府，高新区管委会 | 2024年底前 |
|  |  | 加强凤凰江、心圩江、竹排冲、朝阳溪、那平江、西明江6条内河整治力度，控制雨天的污染负荷。 | 市住房城乡建设局 | 市生态环境局、市水利局、市城管综合执法局 | 西乡塘区、江南区、兴宁区、良庆区、青秀区人民政府、高新区管委会 |  |
|  |  | 强化六景工业园区、伶俐工业园区污水处理厂监管，完善园区污水处理设施及配套管网，加快沿岸乡镇污水处理厂及其配套管网建设。 | 市住房城乡建设局、青秀区人民政府、横州市人民政府 | 市工业和信息化局、市生态环境局、市行政审批局 |  |  |
|  |  | 做好六景断面上游邕江及沱江等支流网箱养殖巡查，防止非法网箱养殖回潮。 进一步排查整治长塘镇至伶俐镇流域沿岸畜禽养殖污染，建立规模以上畜禽养殖清单并实行动态管理，制定粪肥还田计划并建立粪污处理利用台账，实现资源化利用；指导规模以下畜禽养殖场做好粪污收集处理利用。加强河道及沿岸巡河及保洁。 | 青秀区人民政府 | 市生态环境局、市农业农村局、市水利局 |  |  |
|  | 八尺江 | 持续做好大王滩库区周边畜禽养殖、网箱养殖排查整治，建立规模以上畜禽养殖清单并实行动态管理，制定粪肥还田计划并建立粪污处理利用台账，实现资源化利用；指导规模以下畜禽养殖场做好粪污收集处理利用。 | 良庆区政府、江南区政府、广西南宁五象新区规划建设管理委员会 | 市生态环境局、市农业农村局、市水利局 |  |  |
|  |  | 推进明阳工业区明阳四路排水口整治，完善明阳工业区市政和工业企业管网建设，加快园区管网错混接改造，改善新坡江入大王滩水库水质。 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会、明阳工业区管委会 | 市住房城乡建设局、市生态环境局、大王滩水库管理处 |  |  |
|  |  | 加快那陈镇污水处理设施配套管网及泵站建设，持续推进大王滩水库周边村屯污水处理设施建设，提升已建成污水处理设施运行效率，确保农村污水处理设施充分发挥应有作用，确保那陈镇居民的生活污水应收尽收。 | 良庆区人民政府 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 |  |  |
|  |  | 清理八尺江莲山段河道垃圾、拦坝等障碍物，取缔上游非法养殖行为，确保河道水流畅通，重点做好断面周边污染源管控，避免出现临时污染源直接影响断面水质。 | 良庆区人民政府 | 市生态环境局、市水利局、大王滩水库管理处 |  |  |
| 六、加强组织实施 |
| （一）任务分工 |
|  | 强化地方政府水环境保护责任 | 各县（市、区）、开发区确定2024年辖区内流域、区域、行业的重点任务和年度目标。不断完善政策措施，加大资金投入，统筹城乡水污染治理，强化监管，确保各项任务全面完成，并将年度计划抄送市生态环境局备案。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、工业和信息化局、财政局、自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 市本级公布工作计划后20个工作日内 |
|  | 加强部门协调联动 | 不定期召开水污染防治工作会议或专题会议，研究解决重大问题。各相关单位要按照职责分工，切实做好水污染防治相关工作。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、工业和信息化局、科技局、财政局、自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局、南宁海事局等 |  | 全年 |
|  | 落实排污单位主体责任 | 督促各类排污单位加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 市生态环境局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 依法公开环境信息 | 定期通报各县（市、区）水环境状况。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市水利局、市卫生健康委等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  |  | 各县（市、区）、开发区每年公布本行政区域内水环境质量状况；国家及自治区确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市工业和信息化局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| s | 加强社会监督 | 公开曝光环境违法典型案件。鼓励公众以来信、来访、网络、电话等方式对全市范围内水生态环境违法行为进行举报，推进环境信访信息公开，支持环保社会组织有序参与环境保护，支持环境公益诉讼。 | 市生态环境局 |  | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 构建全民行动格局 | 加强宣传教育，树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。 | 市生态环境局、水利局 | 市教育局、市住房城乡建设局、市卫生健康委等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
| （二）保障机制 |
|  | 组织保障 | 加强统一指导、协调和监督，及时向市人民政府报告工作进展。将水环境质量目标完成情况纳入市污染防治攻坚战成效考核。对工作成效突出的县（市、区）、开发区和有关部门予以通报表扬；对工作落实不力、成效差的予以通报批评。 | 市生态环境局 | 市党委组织部、本计划中所有牵头单位 |  | 全年 |
| （三）地方管理机制落实 |
|  | 建立重点工作管理台账 | 建立工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、船舶港口污染防治、水环境风险防控、经济结构转型升级、水资源节约、重点流域污染防治、水生态环境保护等重点工作台账，准确、完整记录各项任务及重点工程项目的进展情况。 | 本计划中所有牵头单位 | 本计划中所有配合单位 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 全年 |
|  | 报送水污染防治工作信息 | 7月5日前向市生态环境局报送水污染防治半年工作总结，2025年1月10日前报送上年度水污染防治工作总结。 | 市生态环境局 | 市发展改革委、工业和信息化局、科技局、自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局等 | 各县（市、区）人民政府，各开发区管委会 | 2025年1月10日前 |